澳洲眼镜采购网站执行手册

静态展示站 + 咨询表单 + GitHub Pages 免费托管 + 100 美金广告计划

这份手册的目标不是让你“先做再说”，而是让你按顺序完成：站点上线、内容替换、表单测试、广告试投、数据复盘。

项目文件夹：E:\ye\眼镜采购

# 1. 先明确这次项目要解决什么

这个网站不是普通零售站，而是一个“建立信任 + 收集咨询”的展示入口。

目标客户分成两类：个人买家，以及澳大利亚本地眼镜零售商/卖家。

网站不追求当场下单，而是让客户先留下需求，再进入沟通。

你的成本重点应放在广告和沟通，不放在网站系统和程序维护。

因此本项目采用纯静态网站，适合 GitHub Pages 免费托管。

# 2. 当前网站已经包含哪些内容

| 模块 | 作用 | 你后面主要改什么 |
| --- | --- | --- |
| 首页首屏 | 先说明你做的是中国到澳洲的眼镜采购服务 | 改标题、改一句话介绍、改按钮文案 |
| 个人介绍 | 让客户知道背后是真人，先建立信任 | 放你的生活照、个人故事、做事方式 |
| 款式展示 | 把淘宝或其他渠道找到的款式做成“可咨询”的样式卡片 | 换图片、改标题、改描述 |
| 咨询表单 | 收集客户名字、邮箱、WhatsApp、需求 | 接入表单服务、测试能否收到表单 |
| 常见问题 | 提前解释为什么不是直接零售下单 | 根据你的实际业务补充回答 |

# 3. 你最常改的文件在哪

| 文件路径 | 用途 | 修改频率 |
| --- | --- | --- |
| data/site-config.js | 联系人姓名、邮箱、WhatsApp、主文案、表单地址 | 很高 |
| data/products.js | 样式卡片的数据列表 | 很高 |
| assets/images/ | 生活照和款式图 | 很高 |
| index.html | 页面结构 | 中等 |
| styles.css | 颜色、排版、按钮、卡片样式 | 中等 |

# 4. 你以后怎么改生活照片

打开文件夹：assets/images/

把你的真实照片准备好，建议横竖比例尽量接近当前占位图。

最省事的方式：保留原文件名，直接替换掉 life-photo-1.svg、life-photo-2.svg、life-photo-3.svg 对应的图片。

如果你想用 jpg 或 png，也可以把文件放进去，然后到 index.html 里把图片路径改掉。

优先放这三种照片：日常生活照、工作或出行照、看起来亲和的个人半身照。

不要只放产品图而不放真人图。跨境采购最怕不信任，真人感比“精修品牌感”更重要。

# 5. 你以后怎么上传淘宝款式

网站的款式区不是后台系统，而是一个简单的数据文件，所以你自己改也不会乱。

把款式图片放进 assets/images/，比如命名为 style-4.jpg、style-5.jpg。

打开 data/products.js。每一组大括号就是一个产品卡片。

复制一组现有内容，改 5 个地方：title、category、audience、image、description。

示例字段解释：

| 字段 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| title | Soft Rectangle Acetate | 客户看到的款式名称 |
| category | Acetate | 材质或风格标签 |
| audience | Boutique retail | 更适合哪类客户 |
| image | assets/images/style-4.jpg | 图片路径 |
| description | A clean everyday frame... | 简短描述，不要写得像淘宝详情页 |

# 6. 表单怎么接起来，尽量不花钱

推荐顺序：先用免费表单服务把咨询收起来，等网站稳定了再考虑更复杂的 CRM。

| 方案 | 适合你吗 | 优点 | 注意点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FormSubmit | 很适合起步 | 不用自己写后端，适合静态网站，接入快 | 第一次要验证邮箱，功能偏简单 |
| Formspree | 也适合 | 界面更完整，适合后面稍微规范化管理 | 免费额度有限，更适合低咨询量起步 |

你要改的地方只有一个：data/site-config.js 里的 formEndpoint。

例如：如果表单服务给你一个提交地址，就把那个地址填进去。

填完之后一定要自己试填 2 次：一次正常内容，一次只填最少字段，确认邮箱能收到。

# 7. 怎么免费托管到 GitHub Pages

新建一个 GitHub 仓库，把整个项目文件夹上传。

仓库里要保持 index.html 在根目录。

进入 GitHub 仓库的 Settings -> Pages。

Source 选择：Deploy from a branch。

Branch 选择 main，Folder 选择 /root。

保存后等几分钟，GitHub 会生成一个公开网址。

如果后面你买域名，再把自定义域名绑上去；但起步阶段不强制。

建议先用 GitHub Pages 的免费二级域名把流程跑通，不要一上来就花钱买太多工具。

# 8. 100 美金广告预算，不要盲目投

如果你每个月只有 100 美金广告预算，最重要的不是“同时投很多平台”，而是先让一个渠道跑顺。

| 阶段 | 预算 | 动作 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 0 周 | $0 | 先不上广告，先补真人照片、补 6-9 个款式、表单测试通过 | 确保网站能接咨询 |
| 第 1-4 周 | $90 | 只投一个主渠道，建议先投 Meta/Instagram 图文广告 | 看哪个图片和文案最能让人咨询 |
| 机动预算 | $10 | 给表现最好的广告素材补一点预算 | 做小范围验证，不乱加钱 |

# 9. 为什么建议先投 Meta，而不是一开始就投很多平台

眼镜是视觉类产品，图片和生活感更容易在 Meta / Instagram 里建立初步兴趣。

你现在网站不是电商结账页，而是咨询页，更适合“引导留言或表单提交”的广告目标。

预算太小的时候，同时投 Meta 和 Google Ads，往往每个平台都不够学习。

如果以后你发现很多人会主动搜“wholesale eyewear australia”这类词，再增加 Google Search。

# 10. 第一个月广告怎么做

| 项目 | 建议做法 |
| --- | --- |
| 广告目标 | 优先选引导咨询、消息或网站提交表单，不要一开始追求购买转化 |
| 投放地区 | 先选澳大利亚主要城市：Sydney、Melbourne、Brisbane、Perth、Adelaide |
| 素材数量 | 至少准备 3 套素材：1 套真人感、1 套款式拼图、1 套“代采购流程说明” |
| 文案重点 | 不要只写便宜，要写“可先沟通、可看款式、可服务个人和商家、不是盲买” |
| 落地页按钮 | 统一导向咨询表单，不要做复杂分流 |

# 11. 广告文案方向建议

个人客户方向：Looking for unique frames sourced from China? Start with a conversation, not a rushed checkout.

商家客户方向：Need a sourcing contact for eyewear styles from China? I help Australian sellers review styles before ordering.

共同重点：先咨询、再确认、再采购。

# 12. 每周执行节奏，避免乱做

| 时间 | 你要做什么 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 周一 | 新增 2-3 个款式，检查网站文案和图片 | 站内内容看起来持续在更新 |
| 周二 | 自己提交一次测试表单 | 确认邮箱/表单服务正常 |
| 周三 | 检查广告点击和咨询量 | 记录哪套图点击高，哪套图有人问 |
| 周四 | 优化 1 条主文案或 1 组素材 | 每周只改一个重点，不要全改 |
| 周五 | 整理客户咨询内容 | 记录客户最常问的问题，下周补到 FAQ |

# 13. 不要做的事

不要一开始就做成几百个 SKU 的零售商城。

不要把有限预算分给太多广告平台。

不要用太多花哨功能，结果表单没接通。

不要长期只放产品图，不放你的真人信息。

不要改一堆变量后却不做测试。每次改完至少自己点一遍。

# 14. 你现在最应该先做的 10 件事

把你的真实姓名、邮箱、WhatsApp 改进 data/site-config.js。

准备 3 张生活照，替换 assets/images/ 里的占位图。

先准备 6 到 9 个你最有把握的款式，不要贪多。

把这些款式图放进 assets/images/ 并更新 data/products.js。

选一个免费表单服务，把 formEndpoint 填进去。

自己做 2 次表单测试，确认你能收到咨询。

把项目上传到 GitHub 仓库。

打开 GitHub Pages，让网站有公开链接。

给 3 套广告素材各写一条英文文案。

网站上线后再开始投 100 美金预算，不要倒过来。

# 15. 附录：本项目里已经为你准备好的内容

适合澳洲客户浏览的英文页面结构。

生活照占位图，提醒你该放什么类型的真人图片。

样式卡片数据文件，方便你自己追加淘宝款式。

适合 GitHub Pages 的纯静态结构。

一个低成本咨询表单入口。

# 16. 参考链接

GitHub Pages 官方文档：https://docs.github.com/en/pages

GitHub Pages 快速开始：https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages

Formspree 官网定价页：https://formspree.io/plans

FormSubmit 官网：https://formsubmit.co/

Google Ads Keyword Planner 官方帮助：https://support.google.com/google-ads/answer/7337243